- Bài 01:

1. Scrum Master mở họp

Nhắc lại nguyên tắc Daily: 15 phút, báo cáo ngắn gọn theo 3 câu hỏi:

Hôm qua đã làm gì?

Hôm nay sẽ làm gì?

Có cản trở gì không?

2. Thành viên lần lượt báo cáo

Dev 1 – Mobile

Hôm qua: Hoàn thiện màn hình đăng ký và kết nối API.

Hôm nay: Làm chức năng validate và thông báo lỗi.

Cản trở: API trả trạng thái chưa đúng.

Dev 2 – Backend

Hôm qua: Hoàn thành API đăng ký và đăng nhập.

Hôm nay: Làm API quản lý hồ sơ người dùng.

Cản trở: Thiếu tài liệu chi tiết từ BA.

Dev 3 – UI/UX

Hôm qua: Hoàn thành UI màn hình Profile.

Hôm nay: Thiết kế màn hình Change Password.

Cản trở: Chưa xác nhận luồng từ PO.

3. Scrum Master tổng hợp

Backend làm việc lại với Mobile để thống nhất API.

BA cung cấp tài liệu field chi tiết trong ngày.

PO xác nhận workflow Change Password sau họp.

4. Kết thúc

Nhắc bám sát Sprint Goal.

Vấn đề phát sinh xử lý ngay sau cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc đúng 9:15.

Bài 02:

1. Mô tả Sprint

Thời gian Sprint: 2 tuần

Mục tiêu: Hoàn thành các tính năng mới cho ứng dụng di động

Tổng Story Point: 100 điểm

Công cụ theo dõi: Burndown Chart

2. Burndown Chart – Mô phỏng 5 ngày đầu Sprint

Trục biểu đồ

Trục X: Ngày trong Sprint

Trục Y: Khối lượng công việc còn lại (Story Point)

Dữ liệu theo ngày

| Ngày | Story Point còn lại |
| --- | --- |
| 1 | 100 |
| 2 | 90 |
| 3 | 80 |
| 4 | 70 |
| 5 | 60 |

Mô tả Burndown Chart

Sprint bắt đầu với 100 điểm story.

Mỗi ngày nhóm giảm đều 10 điểm story.

Đường burn thực tế gần như trùng với đường lý tưởng → tiến độ tốt.

3. Đánh giá tiến độ

Trong 5 ngày đầu, nhóm:

Luôn hoàn thành 10 điểm story/ngày.

Khối lượng công việc giảm ổn định.

Đường Burn nằm trên quỹ đạo kỳ vọng.

Kết luận

Nhóm đang đi đúng hướng.

Nếu tiếp tục duy trì tốc độ này, khả năng hoàn thành Sprint Goal đúng hạn là rất cao.

Hành động tiếp tục

Tiếp tục duy trì tốc độ hiện tại.

Giữ Daily Scrum ngắn gọn để phát hiện sớm trở ngại.

PO và Dev Team cùng theo dõi backlog để tránh dồn việc vào cuối Sprint.

4. Tình huống Burndown Chart không giảm đều

Giả sử:

Đến Ngày 5, thay vì còn 60 điểm, nhóm vẫn còn 70 điểm (tức ngày 5 chỉ hoàn thành 10 điểm hoặc ít hơn kỳ vọng).

Nhận xét

Tiến độ chậm lại.

Có nguy cơ không hoàn thành Sprint nếu xu hướng kéo dài.

Hành động Scrum Master cần thực hiện

Xác định nguyên nhân ngay trong Daily Scrum

Do task ước lượng sai?

Do gặp lỗi blocker?

Do team không tập trung – bị kéo sang việc ngoài Sprint?

Giải quyết theo nguyên nhân

Nếu task bị ước lượng sai:
→ Chia nhỏ lại task, gán lại cho phù hợp năng lực từng Dev.

Nếu có blocker kỹ thuật:
→ Scrum Master hỗ trợ gỡ ngay (gặp PO, gặp leader kỹ thuật hoặc bên liên quan).

Nếu thiếu người làm hoặc quá tải:
→ Cân nhắc hỗ trợ chéo giữa các Dev.

Nếu phạm vi Sprint quá lớn:
→ Làm việc với PO cắt bớt backlog chưa thật sự cần thiết.

Theo dõi liên tục từ ngày hôm sau

Cập nhật chart mỗi ngày.

Quan sát xem tốc độ burn có quay lại đúng nhịp hay không.

5. Kết luận chung

Burndown Chart cho phép Scrum Master theo dõi sprint dựa trên dữ liệu thực tế hằng ngày.

Khi tiến độ tốt → tiếp tục duy trì quy trình hiện tại.

Khi tiến độ chậm → cần kiểm tra ngay nguyên nhân và đưa ra hành động cụ thể, không để kéo dài sang cuối Sprint.

Bài 03:

1. Bối cảnh

Dự án: Phát triển ứng dụng mới

Thời gian Sprint: 2 tuần

Cuộc họp: Daily Scrum – Ngày thứ 5 của Sprint

Thành phần: Scrum Master và Development Team

2. Mô phỏng cuộc họp Daily Scrum

Dev 1 – Mobile Developer

Hôm qua đã làm gì?
Hoàn thành phần giao diện màn hình đăng ký và xử lý logic nhập liệu.

Hôm nay dự định làm gì?
Tích hợp API đăng ký với backend.

Có cản trở gì không?
API trả về lỗi 500 khi gọi từ mobile.

Dev 2 – Backend Developer

Hôm qua đã làm gì?
Hoàn thành API đăng ký và kiểm thử với Postman thành công.

Hôm nay dự định làm gì?
Hỗ trợ mobile debug API và chuyển sang làm chức năng đăng nhập.

Có cản trở gì không?
Thiếu thông tin chi tiết các field từ tài liệu yêu cầu của khách hàng.

Dev 3 – Tester

Hôm qua đã làm gì?
Tạo test case cho chức năng đăng ký và lưu vào hệ thống quản lý test.

Hôm nay dự định làm gì?
Bắt đầu thực hiện test chức năng khi mobile hoàn thành tích hợp.

Có cản trở gì không?
Chưa test được do API chưa chạy ổn định giữa client và server.

3. Nhóm giải quyết vấn đề ngay trong cuộc họp

Vấn đề 1: Mobile gọi API bị lỗi 500

Cách xử lý:

Backend và Mobile lập tức lên lịch làm việc 30 phút sau Daily để debug trực tiếp.

Scrum Master đảm bảo không mở rộng cuộc họp Daily.

Vấn đề 2: Thiếu tài liệu mô tả field

Cách xử lý:

Scrum Master liên hệ ngay với Product Owner để bổ sung tài liệu yêu cầu trong ngày.

PO xác nhận sẽ cập nhật trước 14h cùng ngày.

4. Cách giữ cuộc họp Daily ngắn gọn và hiệu quả

Nhóm áp dụng các nguyên tắc:

Daily chỉ trả lời đúng 3 câu hỏi cơ bản, không bàn sâu giải pháp trong họp.

Vấn đề chuyên môn được tách riêng xử lý sau Daily.

Phát biểu tuần tự, không chen ngang, không vòng vo.

Bắt đầu đúng giờ, kết thúc trong 15 phút.

Scrum Master nhắc nhở khi thành viên đi quá xa khỏi mục tiêu Sprint.

5. Vai trò Scrum Master trong cuộc họp

Trong cuộc họp này Scrum Master:

Điều phối cuộc họp diễn ra đúng cấu trúc và đúng thời gian.

Nhắc các thành viên tập trung vào báo cáo tiến độ.

Ghi nhận các vấn đề phát sinh.

Không tự giải quyết kỹ thuật trong cuộc họp, mà:

Sắp xếp cuộc họp nhỏ sau Daily cho những người liên quan.

Liên hệ PO để bổ sung tài liệu còn thiếu.

Theo sát tiến độ Sprint để đảm bảo nhóm không lệch khỏi mục tiêu.

6. Kết luận

Daily Scrum giúp nhóm nắm bắt tiến độ từng ngày.

Các vấn đề được phát hiện và tách ra giải quyết nhanh.

Scrum Master đóng vai trò giữ cho cuộc họp hiệu quả, tập trung và đúng mục tiêu Sprint.

Bài 4:

1. Thông tin Sprint

Thời gian Sprint: 2 tuần (10 ngày làm việc)

Tổng Story Point: 120

Công cụ theo dõi: Burndown Chart

Mục tiêu: Hoàn thành toàn bộ backlog đã cam kết trong Sprint

2. Burndown Chart của Sprint

| Ngày | Story Point còn lại (Lý tưởng) | Story Point còn lại (Thực tế) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 108 | 120 |
| 2 | 96 | 115 |
| 3 | 84 | 105 |
| 4 | 72 | 95 |
| 5 | 60 | 85 |
| 6 | 48 | 85 (không giảm) |
| 7 | 36 | 70 |
| 8 | 24 | 55 |
| 9 | 12 | 35 |
| 10 | 0 | 15 (dự kiến còn thiếu) |

- Mô phỏng 5 ngày đầu Sprint

| Ngày | Story Point hoàn thành | Story Point còn lại |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 120 |
| 2 | 5 | 115 |
| 3 | 10 | 105 |
| 4 | 10 | 95 |
| 5 | 10 | 85 |

4. Ngày thứ 6 – Nhóm gặp vấn đề

Tình huống

2 thành viên nghỉ do đột xuất.

Một API quan trọng gặp lỗi kỹ thuật.

Không hoàn thành thêm story nào trong ngày thứ 6.

Burndown Chart phản ánh

| Ngày | Story Point còn lại |
| --- | --- |
| 5 | 85 |
| 6 | 85 (đứng yên) |

Hướng xử lý của nhóm

Scrum Master ghi nhận vấn đề ngay trong Daily.

Nhóm họp nhanh sau Daily:

Backend tập trung ưu tiên sửa API trước.

Các thành viên khác nhận task độc lập để không bị tắc 100%.

5. Vai trò của Scrum Master khi sử dụng Burndown Chart

Scrum Master có trách nhiệm:

5.1 Theo dõi tiến độ hằng ngày

So sánh đường Burn thực tế với đường Burn lý tưởng.

Phát hiện sớm:

Story không giảm,

Task bị tắc,

Thành viên chậm tiến độ.

5.2 Đưa ra hành động xử lý

Khi thấy Burndown không giảm đều:

Làm rõ nguyên nhân trong Daily Scrum

Thiếu tài liệu?

Blocker kỹ thuật?

Quá tải nhân lực?

Loại bỏ trở ngại càng nhanh càng tốt

Hỗ trợ kỹ thuật,

Làm việc với PO,

Điều phối lại nhân lực.

5.3 Giữ Sprint không lệch hướng

Nhắc nhóm tập trung vào Sprint Goal.

Không để kéo dài thảo luận kỹ thuật ngay trong Daily.

Sắp xếp họp chuyên sâu sau Daily khi cần.

5.4 Báo cáo minh bạch

Cập nhật biểu đồ mỗi ngày.

Giúp cả nhóm thấy ngay tiến độ Sprint.

Bài 05:

1. Xây dựng Kanban Board cho nhóm

Trong Sprint phát triển ứng dụng quản lý công việc, Kanban Board được chia thành 3 cột chính:

To Do

In Progress

Done

Danh sách thẻ công việc (Cards)

| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện Dashboard | Phát triển API Đăng nhập | – |
| Kiểm tra bảo mật | Tích hợp thanh toán | – |
| Viết tài liệu mô tả yêu cầu | – | – |

2. Thiết lập giới hạn (WIP Limit)

Giới hạn số lượng công việc tối đa trong cột In Progress = 3 tasks

Các cột còn lại không bắt buộc giới hạn, nhưng có thể đặt tùy mức độ.

Vì sao cần giới hạn WIP?

Tránh tình trạng mỗi người “ôm quá nhiều việc”.

Tập trung hoàn thành task dở thay vì bắt đầu task mới.

Giảm rủi ro chậm tiến độ và tắc nghẽn (bottleneck).

Nhóm dễ nhìn thấy ngay khi có quá tải.

Cải thiện chất lượng vì từng công việc được hoàn thành trọn vẹn trước khi chuyển tiếp.

3. Mô phỏng tình huống quá tải và cách xử lý

Tình huống phát sinh

| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| – | Thiết kế UI mới | – |
| – | Chỉnh sửa API Đăng nhập | – |
| – | Viết kịch bản test | – |
| – | Tích hợp thanh toán | – |

Các điều chỉnh để tối ưu Kanban Board

Tạm dừng nhận task mới

Không đưa thêm công việc vào “In Progress” cho đến khi giảm tải.

Tập trung hoàn thiện các task đang dở

Ưu tiên những task sắp xong để đẩy vào “Done”.

Nhóm hỗ trợ chéo

Dev rảnh có thể hỗ trợ QA và ngược lại.

Thêm cột phụ nếu cần

“Review”

“Testing”

Daily Standup bám sát Kanban

Scrum Master yêu cầu mọi người báo cáo trực tiếp theo từng task trên board.

Phân tích nguyên nhân tắc nghẽn

Liên tục bị thiếu tài liệu?

Một API quan trọng chưa thông?

Thành viên quá tải?

4. Vai trò của Scrum Master khi sử dụng Kanban Board

Scrum Master có trách nhiệm:

4.1 Hướng dẫn sử dụng Kanban đúng cách

Đảm bảo mọi người cập nhật liên tục.

Không để bảng “chỉ đẹp trên tường nhưng vô dụng ngoài thực tế”.

4.2 Theo dõi luồng công việc hằng ngày

Phát hiện sớm bottleneck.

Chủ động nhắc nhở khi “In Progress” vượt WIP limit.

4.3 Loại bỏ trở ngại

Scrum Master hỗ trợ nhóm:

Xử lý kỹ thuật bị tắc.

Điều phối lại nguồn lực.

Liên hệ PO để hoàn thiện yêu cầu.

Sắp xếp họp nhanh nếu cần bật blocking.

4.4 Tăng tính minh bạch và phối hợp

Kanban Board giúp mọi người nhìn ngay:

Ai đang làm gì

Việc gì bị chậm

Sprint có đi đúng hướng không

Scrum Master bảo đảm việc này diễn ra liên tục.

Bài 06:

1. Kế hoạch tổ chức Daily Scrum

1.1 Cách tổ chức Daily Scrum

Thời gian: 15 phút, tổ chức vào cùng một thời điểm mỗi ngày.

Thành phần: Tất cả Dev Team, Scrum Master (quan sát & hỗ trợ), PO có thể tham dự nhưng không điều khiển cuộc họp.

Hình thức: Đứng họp để tăng tính tập trung.

Nội dung: Mỗi thành viên trả lời lần lượt 3 câu hỏi cốt lõi, không đi sâu vào phân tích kỹ thuật tại cuộc họp.

Nếu xuất hiện vấn đề cần thảo luận sâu hơn, Scrum Master tách sang cuộc họp nhỏ sau Daily.

1.2 Ba câu hỏi chính trong mỗi Daily Scrum

Hôm qua tôi đã làm gì để góp phần đạt Sprint Goal?

Hôm nay tôi sẽ làm gì để góp phần đạt Sprint Goal?

Tôi có gặp trở ngại nào cần hỗ trợ không?

1.3 Các yếu tố tạo nên một Daily Scrum hiệu quả

Bắt đầu đúng giờ, không đợi người đến muộn.

Mỗi thành viên trả lời ngắn gọn đúng trọng tâm.

Không thảo luận kỹ thuật sâu tại Daily.

Scrum Master theo dõi để giữ đúng cấu trúc và thời gian.

Thông tin được cập nhật vào Burndown Chart và Kanban Board ngay sau cuộc họp.

2. Xây dựng Burndown Chart cho Sprint

2.1 Dữ liệu Sprint

Sprint length: 2 tuần = 10 ngày làm việc

Tổng story points: 50 điểm

Gồm 10 User Stories (mỗi US có 3–8 điểm)

2.2 Bảng theo dõi giảm điểm mỗi ngày

| Ngày | Điểm còn lại |
| --- | --- |
| 1 | 50 |
| 2 | 45 |
| 3 | 41 |
| 4 | 33 |
| 5 | 29 |
| 6 | 25 |
| 7 | 20 |
| 8 | 13 |
| 9 | 6 |
| 10 | 0 |

2.3 Biểu đồ Burndown

2.4 Cách đọc và phân tích Burndown Chart

Đường đi ổn định, giảm dần: Nhóm đang hoàn thành công việc đúng tốc độ.

Đường nằm ngang nhiều ngày: Nhóm bị chậm, không hoàn thành nhiệm vụ trong ngày.

Đường giảm quá mạnh đột ngột: Có thể backlog dồn việc và được giải quyết muộn, tiềm ẩn rủi ro chất lượng.

3. Quản lý công việc với Kanban Board

3.1 Kanban Board cho Sprint

Gồm 4 cột:

To Do

In Progress

Code Review

Done

3.2 Phân chia công việc trên Kanban

| To Do | In Progress | Code Review | Done |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế UI Dashboard | Tạo API đăng nhập | Kiểm thử API đăng ký | – |
| Xây dựng module quản lý task | Viết unit test function A | – | – |
| Viết tài liệu hướng dẫn | – | – | – |

3.3 Cách dùng Kanban Board trong Sprint

Mỗi User Story được chia nhỏ thành task và đưa vào "To Do".

Thành viên kéo thẻ sang "In Progress" khi bắt đầu làm.

Khi hoàn thành code, chuyển sang "Code Review".

Task đạt đủ tiêu chí hoàn thành (Definition of Done) mới đưa vào "Done".

4. Vai trò của Scrum Master trong Sprint

4.1 Đảm bảo Daily Scrum diễn ra hiệu quả

Scrum Master cần:

Nhắc thời gian, đúng 15 phút.

Giữ nhịp thuyết trình theo 3 câu hỏi.

Tách các cuộc họp thảo luận kỹ thuật ra khỏi Daily.

Đảm bảo mọi thông tin được cập nhật lên Burndown và Kanban.

4.2 Giải quyết vấn đề và xung đột trong Sprint

Scrum Master sẽ:

Xác định nguyên nhân (technical – communication – requirement).

Loại bỏ vật cản (liên hệ PO, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển nguồn lực).

Tạo môi trường giao tiếp thẳng thắn, không đổ lỗi.

Khuyến khích chia sẻ sớm để tránh bùng nổ cuối Sprint.

4.3 Ba kỹ năng quan trọng của Scrum Master

Kỹ năng giao tiếp và điều phối

Giữ nhóm đi đúng mục tiêu và nói chuyện hiệu quả.

Kỹ năng quan sát và phân tích

Nhìn vào Burndown, Kanban, Daily để phát hiện sớm vấn đề.

Kỹ năng giải quyết xung đột và hỗ trợ nhóm

Làm trung gian, giảm căng thẳng, cải thiện làm việc nhóm.

Bài 07:

Bước 1: Lập Kanban Board

| To do | In progress | Done |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện form đăng ký | - | - |
| Kết nối API đăng ký | - | - |
| Kiểm thử form đăng ký | - | - |

Bước 2: Xác định tổng số điểm công việc

Tổng công việc: 3 task × 3 điểm = 9 điểm story

Mỗi task = 3 điểm story

Bước 3: Mô phỏng Daily Scrum buổi sáng

Câu hỏi chuẩn:

Hôm qua/đêm qua bạn làm gì? (ở Sprint 1 ngày thì có thể bỏ, hoặc nhắc công việc chuẩn bị)

Hôm nay bạn sẽ làm gì?

Có trở ngại gì không?

Ví dụ 3 thành viên nhóm nhỏ (2–3 người):

Thành viên A (Front-end)

“Hôm qua chuẩn bị wireframe cho form đăng ký.”

“Hôm nay mình sẽ hoàn thiện thiết kế giao diện form.”

“Không có trở ngại, chỉ cần feedback nhanh từ nhóm.”

Thành viên B (Back-end)

“Hôm qua đọc tài liệu API đăng ký.”

“Hôm nay mình kết nối API với form.”

“Có chút lạ về xác thực dữ liệu, cần A hỗ trợ.”

Thành viên C (Tester)

“Hôm qua chuẩn bị checklist kiểm thử.”

“Hôm nay mình test form khi A + B xong.”

“Không có vấn đề gì.”

Bước 5: Vai trò Scrum Master trong 1 ngày

Theo dõi tiến độ trên Kanban Board

Hỗ trợ giải quyết trở ngại nhanh (ví dụ: feedback UI, bug API)

Giữ Daily Scrum ngắn gọn, đảm bảo team tập trung

Cập nhật Burndown Chart để nhóm nhìn được tiến độ

Phản hồi cuối ngày (Retrospective ngắn)

Điểm tốt: Nhóm hoàn thành cả 3 task đúng kế hoạch, phối hợp nhanh.

Khó khăn: Một chút trễ về xác thực API, phải trao đổi trực tiếp.

Scrum Master hỗ trợ: Giải quyết blocker API, thúc đẩy feedback UI, giữ cuộc họp ngắn gọn và hiệu quả.