Bài 05:

1. Sprint Planning (Lập kế hoạch Sprint)

Mục tiêu:
Xác định phạm vi công việc sẽ làm trong Sprint và tạo Sprint Backlog.

Thành phần tham gia:

Scrum Master

Product Owner

Development Team

Thời lượng: 2–4 giờ.

Cách tổ chức buổi họp:

Product Owner trình bày mục tiêu Sprint (Sprint Goal)

Ví dụ: “Hoàn thiện chức năng giỏ hàng và thanh toán cơ bản.”

Product Owner trình bày các User Stories ưu tiên trong Product Backlog
Ví dụ danh sách:

US01: Đăng ký tài khoản

US02: Đăng nhập

US05: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

US06: Xóa sản phẩm khỏi giỏ

US10: Thanh toán đơn hàng

Nhóm Dev chọn các User Stories dựa theo năng lực (Velocity)

Ước lượng bằng Story Points (Ví dụ: Fib 1–3–5–8–13).

Chỉ chọn số lượng tương ứng với khả năng thực hiện trong 1 Sprint.

Chia nhỏ User Stories thành các Task kỹ thuật
Ví dụ cho US05 – Thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

Tạo API thêm sản phẩm

Xử lý logic backend

Tạo giao diện nút “Add to Cart”

Kiểm tra chức năng

Tạo Sprint Backlog + cam kết Sprint Goal

Ghi lại toàn bộ nhiệm vụ sẽ làm trong Sprint

Cả nhóm đồng ý về phạm vi

2. Daily Scrum (Họp đứng hằng ngày)

Mục tiêu:
Theo dõi tiến độ, giải quyết sớm vấn đề phát sinh.

Thời lượng: 15 phút — họp đứng để nhanh gọn.

Thành phần: Development Team (Scrum Master quan sát, không dẫn dắt).

Cách tổ chức:
Mỗi thành viên trả lời 3 câu hỏi:

Hôm qua tôi đã làm gì?

Hôm nay tôi sẽ làm gì?

Có vướng mắc nào cần hỗ trợ không?

Scrum Master làm gì?

Đảm bảo cuộc họp không lan man.

Ghi nhận impediments và hỗ trợ team xử lý sau buổi họp.

3. Sprint Review (Trình bày kết quả)

Mục tiêu:
Trình bày Increment (phần mềm hoàn chỉnh sau Sprint) cho Product Owner và Stakeholders.

Thời lượng: 1–2 giờ.

Cách tổ chức:

Development Team demo các tính năng đã hoàn thành
Ví dụ:

Demo thêm/xóa sản phẩm khỏi giỏ

Demo thuật toán tính tổng tiền

Demo luồng thanh toán

Product Owner đánh giá mức độ hoàn thành User Story.

Nếu đạt Definition of Done → chấp nhận

Nếu chưa → đưa lại Product Backlog cho Sprint sau

Khách hàng/Stakeholders đưa phản hồi.

Product Owner cập nhật Product Backlog dựa trên phản hồi.

4. Sprint Retrospective (Họp cải tiến quy trình)

Mục tiêu:
Nhìn lại Sprint để cải thiện cách team làm việc cho Sprint tiếp theo.

Thời lượng: 1 giờ.

Cách tổ chức:
Nhóm trả lời 3 phần:

Điều làm tốt:

Ví dụ: Team phối hợp tốt, giao tiếp nhanh, ít bug.

Điều chưa tốt:

Ví dụ: Chưa ước lượng chính xác, phần backend chậm tiến độ.

Hành động cải tiến (Action Items)

Cải thiện cách estimate

Tạo checklist Definition of Done rõ ràng

Tự động hóa test cho các chức năng quan trọng

Scrum Master ghi lại các Action Items và theo dõi thực hiện ở Sprint tiếp theo.

Bài 06 :

US01 – Đăng ký tài khoản

Tôi là một khách hàng mới,
tôi muốn đăng ký tài khoản bằng email hoặc số điện thoại,
để tôi có thể mua hàng và theo dõi đơn hàng của mình.

US02 – Đăng nhập

Tôi là một khách hàng,
tôi muốn đăng nhập bằng email/số điện thoại và mật khẩu,
để tôi có thể truy cập vào tài khoản cá nhân.

US03 – Tìm kiếm sản phẩm

Tôi là một người mua sắm,
tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc danh mục,
để tôi có thể nhanh chóng tìm thấy món hàng phù hợp.

US04 – Xem chi tiết sản phẩm

Tôi là một khách hàng,
tôi muốn xem thông tin chi tiết của sản phẩm (giá, mô tả, đánh giá),
để tôi có thể đưa ra quyết định mua hàng chính xác hơn.

US05 – Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Tôi là một người mua,
tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng,
để tôi có thể mua nhiều sản phẩm trong một đơn hàng.

US06 – Xem và chỉnh sửa giỏ hàng

Tôi là một khách hàng,
tôi muốn xem các sản phẩm đã thêm vào giỏ và thay đổi số lượng/xóa sản phẩm,
để tôi có thể kiểm soát được đơn hàng trước khi thanh toán.

US07 – Thanh toán đơn hàng

Tôi là một khách hàng,
tôi muốn thanh toán bằng nhiều phương thức (ví dụ: COD, ví điện tử, chuyển khoản),
để tôi có thể hoàn tất đơn hàng một cách thuận tiện nhất.

US08 – Theo dõi trạng thái đơn hàng

Tôi là một khách hàng,
tôi muốn xem tình trạng đơn hàng (đang xử lý – đang giao – đã giao),
để tôi có thể biết khi nào đơn được giao tới.

Sắp xếp ưu tiên

| Ưu tiên | Mã US | Tên User Story | Mô tả ngắn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US01 | Đăng ký tài khoản | Cho phép người dùng tạo tài khoản mới |
| 2 | US02 | Đăng nhập | Người dùng đăng nhập vào hệ thống |
| 3 | US03 | Tìm kiếm sản phẩm | Tìm kiếm theo tên/danh mục |
| 4 | US04 | Xem chi tiết sản phẩm | Hiển thị thông tin đầy đủ của sản phẩm |
| 5 | US05 | Thêm sản phẩm vào giỏ | Thêm sản phẩm để chuẩn bị mua |
| 6 | US06 | Quản lý giỏ hàng | Xem, sửa, xóa sản phẩm trong giỏ |
| 7 | US07 | Thanh toán | Nhiều phương thức thanh toán |
| 8 | US08 | Theo dõi đơn hàng | Xem trạng thái đơn hàng sau khi đặt |

Bài 07:

USER STORIES – ỨNG DỤNG ĐẶT VÉ XEM PHIM

US01 – Tìm kiếm phim

Tôi là một khách hàng,
tôi muốn tìm kiếm phim theo tên hoặc thể loại,
để tôi có thể nhanh chóng tìm được phim phù hợp với sở thích.

US02 – Xem thông tin chi tiết phim

Tôi là một người xem phim,
tôi muốn xem trailer, mô tả phim, diễn viên, thời lượng,
để tôi có thể đưa ra lựa chọn xem phim chính xác.

US03 – Xem lịch chiếu

Tôi là một khách hàng,
tôi muốn xem danh sách rạp và giờ chiếu của từng phim,
để tôi có thể chọn thời gian phù hợp để xem.

US04 – Chọn ghế

Tôi là một người đặt vé,
tôi muốn xem sơ đồ ghế và chọn ghế trống,
để tôi có thể đặt được vị trí phù hợp.

US05 – Đặt vé

Tôi là một khách hàng,
tôi muốn đặt vé cho suất chiếu đã chọn,
để tôi có thể xác nhận việc xem phim.

US06 – Thanh toán

Tôi là một người dùng,
tôi muốn thanh toán qua ví điện tử, ngân hàng hoặc thẻ,
để tôi có thể hoàn tất đặt vé một cách tiện lợi.

US07 – Nhận thông báo

Tôi là một người xem phim,
tôi muốn nhận thông báo khi có phim mới hoặc lịch chiếu mới,
để tôi có thể không bỏ lỡ phim mình quan tâm.

User Story Map dạng timeline

EPIC 1: KHÁM PHÁ PHIM

US01: Tìm kiếm phim

US02: Xem thông tin chi tiết

US03: Xem lịch chiếu

EPIC 2: ĐẶT VÉ

US04: Chọn ghế

US05: Đặt vé

US06: Thanh toán

EPIC 3: SAU ĐẶT VÉ

US07: Nhận thông báo

PRODUCT BACKLOG

| Ưu tiên | Mã US | Tính năng | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US01 | Tìm kiếm phim | Chức năng nền tảng |
| 2 | US02 | Xem thông tin phim | Giúp người dùng ra quyết định |
| 3 | US03 | Xem lịch chiếu | Gắn với rạp – giờ xem |
| 4 | US04 | Chọn ghế | Tính năng cốt lõi khi đặt vé |
| 5 | US05 | Đặt vé | Tạo đơn đặt vé |
| 6 | US06 | Thanh toán | Hoàn tất giao dịch |
| 7 | US07 | Nhận thông báo | Tăng tương tác và quay lại |

Bài 08:

Daily Scrum

Dev A

Hôm qua: Làm xong API login + danh sách phim.

Hôm nay: Code API đặt vé.

Trở ngại: API thanh toán lỗi 500.

Dev B

Hôm qua: Viết query suất chiếu.

Hôm nay: Tối ưu query ghế.

Trở ngại: Query ghế chạy chậm.

Dev C

Hôm qua: Middleware kiểm tra token.

Hôm nay: Tích hợp API với frontend.

Trở ngại: Không.

Vấn đề phát sinh & hướng xử lý

Issue 1: API thanh toán lỗi 500
Giải pháp: Dev A làm việc với team API, tạm dùng mock API để không bị kẹt task.

Issue 2: Query ghế chậm
Giải pháp: Dev B tối ưu index, kiểm tra JOIN, xem xét dùng caching.

Kế hoạch sau cuộc họp

Team tiếp tục làm các task không bị block.

Scrum Master theo dõi 2 issue trên và cập nhật lại trong Daily Scrum ngày mai

Bài 09:

1. Những điều làm tốt

- Hoàn thành đầy đủ các User Story đúng hạn.
- Thành viên hỗ trợ nhau tốt trong lúc xử lý issue.
- Review code rõ ràng, giảm bug phát sinh.

2. Những điều cần cải thiện

- Giao tiếp trong nhóm chưa đồng bộ.
- Một số yêu cầu hiểu chưa thống nhất ngay từ đầu.
- Daily Standup đôi lúc vượt thời lượng quy định.

3. Nguyên nhân gốc rễ

- Chưa có quy tắc giao tiếp rõ ràng.
- Thành viên ngại hỏi lại khi không hiểu yêu cầu.
- Chưa cập nhật task trên board kịp thời.

4. Đề xuất cải tiến

- Sử dụng một kênh giao tiếp thống nhất.
- Cập nhật board ngay khi bắt đầu hoặc hoàn thành task.
- Giới hạn Daily Standup tối đa 10 phút.
- Thống nhất yêu cầu ngay đầu Sprint.